M1n1stedo de Educadon

3'	·,

0

I

"Ano del bicentenario, de la consolidaci6n de nuestra independencia, y de la conmemoraci6n de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho".

!l§Y 0 g jy!!q g I 2024 OFIC10-N t 0-1-6-202-3/ME-/DR-E-P/DUGE-l-E-C-IE-I-N!t1-052-R.A

ALA DEL(A):	Ora. Norka Belinda Ccori Toro

(Directora de la Ugel el Collao)

DEL(A)

ASUNTO

FECHA

REFERENCIA:

Lie. Nohemy l\llil gros, OURAN RODRIGUEZ Directora de la I.E.I. N° 1052 Alto Ancomarca

Remito lnforme Final de Mantenimiento de la IEI N°1052 Q de Julio ctel 2024

RM N° 004-2023 MINEDU

Tengo el honor de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente al mismo tiempo comunicarle que adjunto al presente y a su despacho el INFORME FINAL DE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE MAN'fENIMIEN'fO DE LA INFRAESr uerURA DE LOCALES ESCOLAV{ES

2023-1 PERIODO REGULAR. de la lnstitucion Educativa lnicial N° 1052-Rosario Alto Ancomarca , para cuyo efecto se adjunta toda documentaci6n requerida segun establece la norma tecnica aprobada mediante el dispositivo legal mencionado en la referencia del presente.

Es ocasi6n para expresarle las consideraciones de estima personal.

p

Atentc:imente.

' "iic	i;

t'	DIRECTORA (e)

- I­

•Min•ist•erio de Educacion

,,,_	_.o'°-r_

."=i --	-

0 I

"Ano del bicentenario, de la consolidaci6n de nuestra independencia, y de la conmemoraci6n de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho".

llgy Q g jy!\Qq I f024

OFICIO·N9-0-1-6-202-3/ME/DREP/DUGEl- C-IEI-N94052.:R-.A

ALA DEL(A):	Ora. Norka Belinda Ccori Toro

(Directora de la Ugel el Collao)

DEL(A)

ASUNTO N°1052

FECHA

l.ic. Noherny Mi!qgros, Ol.JRAN RODRIGUl=Z Directora de la LE.I. N° 1052 Alto Ancomarca

Remito lnforme de las Acciones de mantenimiento  de la IEI

oe de JL1!io oet 2024

Mediante el presente cumplo en remitir a su despacho el informe de actividades realizadas con el presupuesto asignado para ejecutar las acciones de mantenimiento de locales escolares periodo regular 2024-1, de la lnstitucidn cducativa lniciaI·N°· 105L P'{osario Alto Ancomarca para lo cual se utiliz6 en su totalidad la cantidad asignada siendo la suma de S/ 6850.00 soles. Las acciones de mantenimiento Se realizaron en los rubros sequn se detalla continuaci6n:

·P-RIMERO, --SeNer:ific6-el.r:etir:o-r:espectivo.del.BANCO.D&.t:A NACION.la suma-de s/.·6,850:00;·el retire se efectuo en su total cantidad.

SEGUNDO - Se tuvo una reunion con los comites de mantenimiento, veedor y padres de familia con el fin de verificar las acciones que se realizaron y se constat6 que realizaron las siguientes acciones:

1.- MUROS. -Se verific6 la compra de materiales para el vaciado de z6calos de 6 paneles, para tal ejecuci6n se hizo la compra de los materiales como: Cemento, , alambres, clavos, arena , tambien se hizo el pago para el maestro de obra por realizar el vaciado de los z6calos. Finalmente

·se realiz6 el pago al transportista por traslado de materiales

2.REPARACl61"J . - Se hlzo la reparaci6r. de la lmpresora marca brother

3.-EQUIPAMIENTO. - Se hizo la adquisici6n de un parlante para las actividades educativas IE, tambien se hizo la adquisici6n de candados de diferentes tamafios  para la protecction de aula y banos

TERCERO. - Se conciuye con ia verificaci6n y aprobaci6n dei comite de Mantenimiento de ia ejecuci6n de los diferentes rubros y adquisiciones los cuales han generado un gasto total de s/

6.850.00 soles lo que significa que se ejecutaron al 100% el gasto del dinero de! tnantenimiento

# 111-

P:n. -;:.): 2,..,-:;£--.'

,'""	.._ o<<

.

-'·o,

Ministerio de Educadon

y las integrantes del comite de Mantenimiento damos conformidad a las acciones realizadas par el comite de mantenimiento 2024-1 Es todo cuanto puedo informar para su conocimiento, en honor a la verdad, para las fines que vea par conveniente.

ohemyM.DuranR"'Zdig;

DIRECTOR!\ (e)

(;7:0'.:.:.-•,:;.,"\I :•,'ti•••

--

Atentamente.

(.

.:-::1.i_·-::·,tt	.

###### JIYf·' /

Z--/JZb 7-b

MINISTERIO l JERl©R

.11--

Ministerio de Edu-c·adon

"Ano del bicentenario, de la consolidaci6n de nuestra independencia, y de la conmemoraci6n de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho".

R g!wci6n OireQtQr?! N° Q - 2Q24/0.-l!;I N° 1052 - R:A,

llave 8 de julio del 2024

Visto los documentos que se adjuntan.

CO.N.SJD.ERAND_Q_

Que, de conformidad a la Resoluci6n Ministerial N°004-2023- MINEDU; "Disposiciones para la ejecuci6n del PROGRAMA DE MANTt:N!M!l;NTO para el 1!10 2024", se conformg el Comite de CONE! PQ.fg \9 ejecuci6n de las actividades de Mantenimiento en la lnfraestructura de la lnstituci6n Educativa !nicia! N.0 1052 de! Centro Poblado de Rosario A!to Ancomarca, del distrito de llave provincia el Callao, de la Region de Puno.

SE RESUELVE:

PRIME.RO.	Reconocer aL C,o.roite.de.. C.one.i de.la lnfraestr:w tura d_e la. instituci6n Educativa iniciai N° 1052 Rosario Ancomarca, integrado por ias siguientes personas:

- Teniente De la comunidad: $r. Victor Coaquira C.oaquira identific.ado con DNl:40124.4.36.

- Sr. Gabriel Cantuta Gutierrez, identificado con DNI N°00676520

- Sra. Cruz Coaquira Chambe, identificado con ONI N°01857438

SEGUNDO. - La vigencia del Comite Veedurfa Conei es a partir de la emisi6n de la presente Resoluci6n hasta la culminaci6n de las actividades de Mantenimiento y la elaboraci6n del lnforme correspondiente.

Regfstrese y Cornur,fgvese,

..:s/·; :_:·_, ;,.._..?·: 1'-}\

, ·	( ",' ,·\>\\

::;f;J

.... -

Lie.NohemyM.DurariRodriguez

OIRcCT'Jc,A (c)

,t ::

■

1

Jlil1-

II

o·	""-;;,

.=, ;...I -  01

<->-.	I

- I

Min1sterio de Educadon

Ano del Bicentenario de la consolidacion de nuestra Independencia y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

#### Resolucion Directoral N° 07- 2023/0-IEI N° 1052 - R.A.

llave 8 de julio del 2024

Visto los documentos que se adjuntan.

CONSIDERANOO

Que, de coAfor-midad·a la Resolucion-MiAistefial·N >--004-2023- MINEDU, "Disposiciones para la ejecuci6n del PROGRAMA DE MANTENIMIENTO para el ario 2024", se conforma el Comite de Mantenimiento para la ejecuci6n de las actividades de Mantenimiento en la lnfraestructura de la lnstituci6n Educativa lnicial N°1052 del Centro Poblado de Rosario Alto Ancomarca, del·distrito de !lave, f=>rovincia El Callao de la F'{egi6n f=>uno.

SE RESUELVE:

P.RI-MER-0·.	-	RecoAocer-	al· Comite de MaAteAimieAto, de la	lnstituci&n· Educativa lnicial N° 1052 - Rosario Alto Ancomarca. integrado por las siguientes personas:

- Sra,	Nohemy fVli!qgros, DURAN RODRIGUEZ, Resporisable de la Ejecuci6n del Comite de Gesti6n de la lnstituci6n Educativa lnicial N° 1052 - Rosario Alto Ancomarca identificado con ON! N°40380662.

- Sra. Flora Sofia Coaquira Zanga, ldentificado con DNI N° 45369669

3,  Sra. Lourdes Yohn9 l,.imqchi Maquera, ldentifi do con DNI N° 443265776

SEGUNDO·. - la vigericia del-Comite de ManteAimiento es-a- partir-de la- ernisi6n de la presente Resoluci6n hasta la culminaci6n de las actividades de Mantenimiento y la elaboraci6n del lnforme correspondiente.

n	n,

Registrese y Cornuniquese

{J

,iJ

c:;\ ••..

'I z) Lie. NohemyM.DuranRodriguez

DIRECTOR/, (e)

,S2Y\_V'

### Acta de Compromiso

Yo, NOHEMY MILAGROS DURAN RODRIGUEZ, identificado con DNI N ° 40380662, domiciliado en .........................................................................................................................................., en calidad  de

responsable del Local Educativo (lnstituci6n Educativa o Programa Educativo) [1052]. con c6digo de local 675380, ubicada en la localidad de ROSARIO ALTO ANCOMARCA, distrito de CAPAZO, provincia de EL COLLAO, de la region Puna, dependiente de la UGEL EL COLLAO, declaro tener pleno conocimiento de las disposiciones establecidas para la ejecuci6n del mantenimiento de los locales educativos para el af\o 2024, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del parrafo 95.1, del artfculo 95 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2024, y sujeto a la disposici6n del parrafo 95.3 del artfculo 95, de la referida Ley N° 31953 y me comprometo a ejecutar los fondos publicos que me fueran asignados bajo los criterios de economfa, eftciencia y eficacia, y, asimismo, a rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos publicos asignados dentro de los plazas legalmente establecidos.

En este sentido, en caso persista la observaci6n por incongruencia en los montos declarados, comprobantes de pago adulterados, deficiencias en la ejecuci6n y/ u omisi6n total o parcial a la Declaraci6n de gastos en Locales Educativos, la UGEL remitira el informe tecnico a la Secretarfa Tecnica de procedimientos administrativos disciplinarios o la Comisi6n de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, para el inicio de las acciones correspondientes.

Asimismo, tengo conocimiento que la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, segun corresponda, debe informar a las instancias correspondientes en todos los casos en que los responsables no hayan sustentando o devuelto los recursos no utilizados, o se detecten irregularidades en el uso de los mismos, con la fmalidad de iniciar las acciones legales que conduzcan a su recupero.

Puno, 12 de Abril de 2024

Por la lnstituci6n Educativa [1052]

Prof. NOHEMY MILAGROS DURAN RODRIGUEZ DNI N° 40380662

Responsable designado	-

Por la UGEL UGEL EL COLLAO Sr. RENAN MAMANI ARPASI DNI N° 44445502

Especialista designado

ING. RENAN'W.MANI ARPASI ESPECIAUSTA DE INFRAESTRUCTURA UGEL-EL COLLAO

'J).J I 110::>'(1'6 6<::

[!)J-o ,-	{g-J

r	e-r: { t>$"2. RoSD.."'rl t:)

Acta de representantes de la comisi6n responsable y del CONEI

PERIODO DE EJECUCION (lndicar si corresponde a Mantenimiento-0 Acondicionamiento,y el ano)

| MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE LOCAL EDUCATIVO | 675300 |  |  | REGION Puno |  |
| NOMB E(0 NUMERO) DE LA I.E. 0 PROflRAMA EDUCATIVO | [1052] |  |  | UGEL EL COLLAO |  |
| COMISION RESPONSABL.E, 0 QUIEN | HAGA SUS VEGES |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  | TIPO Y N° DE DOCUMENifO | APELILIDOPATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| RESPONSABLE DESIGNADO |  | IDNI 40380662 | DURAN | RODRIGUEZ | NOHEMY MILAGROS |
| INTEGRANTE1 |  | DNI 43265776 | LIMACHI | MAQUERA | LOURDES YOHANA |
| INTEGRANTE2 |  | DNI 45369669 | COAQUIRA | ZANGA | FLORA SOFIA |
| CONEI, 0 EL QUE HAGA SUS VECES |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  | TIPO Y N° DE DOCUMENifO | APELll.lDOPATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| INTEGRANTE1 |  |  |  |  |  |
| INTEGRANTE2 |  |  |  |  |  |
| INTEGRANTE3 |  |  |  |  |  |

Ml

\i	--- . --····

Alli

### PRONIE:D

P'IOGR,,NA W,CC\Al

DE \i R:,.;;srnuc·uRArnJ:1\1 :;

·o.·...--	.

..

Mlnlsterlo

de Educacl6n

.	.

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [1052]	CORREO ELECTR6NICO : NOHEMIMILAGROS40Q@GMAIL.COM

PERIODO CODIGO LOCAL UBICACION DISTRITO

: 2024-1 MTO REGULAR

: 675380

: ROSARIO ALTO ANCOMARCA

:CAPAZO

TELEFONO CENTRO POBLADO PROVINCIA DEPARTAMENTO

: 946698781

: ROSARIO ALTO ANCOMARCA

: ELCOLLAO

:PUNO

MONTO ASIGNADO:

SI. 6,850.00

ESTADO

TIPO DE FICHA

: VERIFICADA

: GENERAL

FECHA DE VERIFICACION: 12/04/202415:43

|  |  | 2 2 0 "s § | ACCl6N 0 0 ;,. i s: 8 it 2":l l | I |  |  | l3 -, i 0 '3 i | ESPACIO :, 8 i ► ! ::, § u < |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA ! 8 i ;\ 0 0 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO DE INTERVENCION | I |  |  |  |  | :'i |  |  | ig ,1 ;; 0 < |  | 2 0 5 |  | 8 ·B | I UCNOITSATROIOICAN IDADITOCTOASLTO(S/) T |  |
| Manlenlmlento Prioridad 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sardineles. lmplca trabajos en conaeto simple y/o ladrillo attura maxima 0.30ni. sobre el nivet de piso. |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | 922.00 | 922.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 922.00 |

| Menlenimienlo Prioridad 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO |  |  |  |  |  |
| Equlpamlento para seivicios educativos Contempla la adqulslcl6n, reparaci6n, reposici6n y mantenimienlo prevenllvo del equipamiento existente | X | X | X | 5-10.00 | 5'10.00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 5-40.00 |

| REJAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejas para deman::ad6n y de'imitaci6n.. No induye X estn.1d.uras p.3ra su andaje. |  | X X 4,738.00 | 4,738.00 |
|  |  | SUBTOTAL | I 4,738.00 |

| TRANSPORTE |  |
| --- | --- |
| Scrvicio de transpo,tc tcrrcslrc para las ac:cioncs de X X X 650.00 1 Montcnimicnlo. | 650.00 |
| SUBTOTAL | 650.00 |

Total Programado:	SI. 6,850.00

Saide Ho utiiz.ado:	SI. 0.00

Pagina 1 de 2

22/07/2024 14:53

Mlnlsterto

de Educad6n

PRONIE::D

ROG'<M1,A\:,c C\Al.

DE "\FR,\::Si'iuc·uRAE.CJ::Al'.'i,

.--.;,;■

NOHEMY MILAGROS DURAN RODRIGUEZ DNI: 40380662

lntegrante de la comisi'ap de1n&a'(structiiiafe-spaciosy medias educativos

1-{{\

.::'.,

LOUiDES YOHANA LIMACHI MAQUERA DNI: 43265776

lntegrante de la comisi6n oe infraestructura, espacios y medias educativos FLORA SOFIA COAQUIRA ZANGA

DNI: 45369669

40380662

NOHEMY MILAGROS DURAN RODRIGUEZ

12/04/2024

HORA:

15:06

r

REGISTRADO POR:

\

DNI:	40380662	NOMBRES Y APELLIDOS:	N_S)HEM'l' rvi_lLAP

APROBADO POR:

FECHA:

NOMBRE DEL REPRESENT ANTE:

DNI:

Resp. Local

| DNI: | 44445502 | NOMBRES Y APELLIDOS: | RENAN MAMANI '- |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | VERIFICADA | FECHA DE APROBACION: | 12/04/2024 |

Pagina 2 de 2

22107/2024 14:53

II=-

[ :1

,,,..,f.L Co<<

c,	V

"Ano Del Bicentenario, de la consolidaci6n de nuestra independencia, y de la

_	conmemoraci6n de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

Minlstcrlo de Educocion

REP(IBLICA DEL PERli

###### ACTA CONEI-DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Rosario Alto Ancomarca , 22 de Agosto de 2024

s:	.·

- C<KiJ:)

Mediante la presente, se da conformidad a las actividades programadas con el Programa de Mantenimiento Regular de Locales Educativos 2024-1, ejecutado en el local de la LE.I. N°1052 "Rosario Alto Ancomarca", distrito de llave, Provincia de El Collao, Region Puno, Se detallan a continuaci6n las actividades realizadas y los montos utilizados para cada una de ellas:

| Concepto def Gasto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Muros | Se utiliz6 un monto de S/ 1,538.00 para la construcci6n de I 18 metros de sardineles tambien la mano de obra y sus respectivos materiales |  | Conforme |
| Equipamiento | - Se utilizo el monto de S/40 en: 1 Candado grande( Blosson) I y 2 candados pequenos para el bano - Se utilizo el monto de S/122 en el mantenimiento de la impresora y adquisici6n de tinta - Se utilizo el monto de S/. 650 Para la compra de un parlante caffini Mod CN-S2471FM-BT(D) |  | Conforme |
| Rejas | Se utiliz6 un monto de S/ 3,900.00 para la adquisici6n e instalaci6n de 6 mallas olimpicas 3MTS x 2MTS |  | Conforme |
| Transporte | Se utilizo un monto de S/.600. Para el transporte de materiales de construcci6n de la Provincia de TARATA­ TACNAl hasta el centre poblado Rosario Alto Ancomarca |  | Conforme |

El monto Total invertido es de S/.6,850.00 seis mil ochocientos cincuenta y 00 soles CONCLUSION

Luego de verificar la ejecuci6n de trabajos descritos en la ficha de acciones de mantenimiento, los integrantes de la comisi6n Educativa lnstitucional (CONEI-VEEDOR). Damos conformidad del buen uso propuesto por parte del responsable de mantenimiento, para mas constancia firmamos la presente Acta

Atentamente:

D£fo

';-:;

i,:?-p'·:,J-\·R-,:1,o-G:,I,,-.,, (J,	(/

••<,:,  't,C_;  •  I	I

I

OICJ5JL/3ca

m

I!c;:·;:•z_-,W.i;,;:;!-.•U,;_ 0 \ ' '	•

r--,_..•......

1 * ,».

l-- •	\

MINIST RIOiN!OR

##### \f;

,., .., I

D1RH:c1oi.•• ; •	LI<.'.JvJnemy .?,i. (J;.:r,zn P..pcfog:.e.:

.  . •	•	. 0JRECTOF;,\ (el

TE}	G	ER • R

·r	"	.....

nl>.ll • "-li.7.24436

· --

l-

...-•	I 'l: :,,

-1-·-- 	 --\C, J?!, = ',=	:1-··

:a

' // _...----···•·-··---•-------------	----w---aN'Al.:,0lf·2. ,·c-.3:;e;;u,,·i;	·-----	·--- -s--3 6 9-b-6'-l >,/{;- lt,>1-l--- 1

/ --:- .='.C	: {;-:_--L.	---- ---.--:·..,:··.:\	--

;·-.-:.:_..;· t.

.,

,.,.-----··:,'-·:·.	.·' - e.'!.· .'_ ----- .?. --.-_.---- -- ---'..- ---:·:;_..._.:.. :···..'' : · ..'.:,·.··.:·,.	. ..· :,.,;1:1

- T/j. .D ..:..:,...C..R.&'f-QA J_Q_N' ·	.-:cob•!LS	'Yve·t=vo·e· '·

(,.- .. .\.:i'.,.\ r-, 1 ? .I .- I

'-./;?	-	 .. . •	.	.	•	•	•	i,;;;:.

V	-=

-;	JR--1ns ,t c; C, I] F <ium--r-, \UL...in,cw.J )"'¥.:1,;.:!½'el_.';;"' -I-'0	;J?_CI_, w. eke

,...	/2.rtL,{j.;iQh. a.	eJ--e{. 7-J1,±u Co	de 	c "P;,za , dli :./ i·.fi)ov e,	/,/i:i ii ,,.1 C"  1

_;,1-r:il----	'-<,':<-":\\'•.

##### -	::,i:•;••-;,·,,;:,;,::•', ,,_.. '-'.; 7;

} •, ..-	·	L n,

y..;;.{.:----12"-:>ftir":'.!'!!;·a· .• "?-en+a	d--e I!..urvo ,,, Si•'l:'n/lo',;!ql-l/t	lln4._de	z  a'r.cl d._el  cha

· ,,r.c.!1..iJ. c:Y-el m-es	ol. <71.9r:_ D 	r-eSPnf-e	anoO	-f?t.N1tclo	2a S-Pnor

r:	.s	cJ:._e	 a,ni t,a	JJ avfortdade5	Co,mtJrz.ctl-e.s  '  Con	e)  propo 1To	d-e -Coofac-1

r:2J,1'	!o 	·-n ,'..p	I	rYZ.arrl-e n-	-e	2.oca 	.a  c 1Jlo

L.:!_{	corn, fe..	de_  ve edor [.Scalr· ar	U-f!'rl.,Ct-car- l	e/ coUon nf--<.;_

rJ.tl1_1erJFO	e,i.-e	Loc::a.f'C'J	es   o	Cua/_  -e.I	C..iJi-,'J o	S'rqu-e_ c

e o

los

la. · 70_ i rech:u,:,..

a.	la	·Coorcl al-  ;aluc.lo	a f-Qd_o

u n 0t o l'J -e_s-

·...oJ.ecuc..to,;

/

-ma..n-1-e ni_rn;-e.r.z

cJ

c.,-_S  /1 r _J

2oc-o/..,J_  '<!?.SC:.oiof'-t".

?nrCL -el	b-eY'l rL'U.O.   de._  la.- 1n.srrt-uc/a_

l'Jt..t!J.?10rCd

5E6uruob_ 	;_"j?_adrcs --	2j   ,	..V<--•,, r:;e' 	v:1<-<a13ur1  C<J• 	4<.<- .._...,,,ru,n•q►I

rio,{	df. •I	'COh'l r Ie	cJ-e ffJor,-/e.rum	if'n-fo t:k loca.1"1.s·Q.su,l y-c-5	de;s-mil  U-PM'ticud·,ro· er1

e/.,wa J-. 'Ov,	-ofr?r/!_OC,;'c:ZU.C!

rC>V}· ·-el-e:q·:dos	1 ' .<;-tqu1-e1-?l-ef	p, ul r-es cJ.-e•-fez>?? rlJ a r

J?;-es-,·o-e,zTa.	l,c  /JJol1emj	Ht qro[  /Due/!/J  Rooe,6-uc?-2"	'X>ft.lt 'e LJc3, M;._G

J,tn.E.r H.tembq	s ("{a) tlO'f'Q•. .S6.FtQ..j  COFr§\lleA i:)'tNfrA - I\Hl- IS-3b 9 .	\

HlAG;>JteA.Dl\ll; i.-\32 6s7.:;-(

,.	.	•

·- Jrud.o- 1:t1e.m.h..-o	s :0.)  Lm.)1cJe> Q.Hnn._.\.,rtw:¼,

.iJ :	S-e  u{ch yy;'t'V>./-e	s,e_pro(_.-edl.;,	CL {a.. _._ponf1>rmaa n,._. o_l -e I _(:g!?'._i-1:.e_L,_'e...:f._cf..Q

lr:o; ra -eI	Of/J- •	,Y1-l:rcvCJl-rO   e,+ctp?:r._Z	a 	los	C.,'goi e,,,-/e -  ,Pddr-e.s • de  ::hun  {ttg_

J_aufo,.ie&dt1.s	h a c../	Co"770	-e cl:_"'-1---atla.

·Co1TJun,cJqcL

.... 'l.L-e.nfe	d-e	la	ooei-r,odor	-el	/, a	uaa

,S"2.nor

.;.!J2.f!.!:!._1.	JJ)_	1/JJT2_J,f}-/_ 3 6_·

'1;;l.

(aj 	C·<u _o_Q(/Ujy-a	c}1.oml,e	y)1V{:Oll.J£±-43 g-- ·Q	•	•

-.tL  ,3- -- 0C:-. (Qj	Go.b<te_.\.

a. _eo.--\-u<L( 	G:....i-t-,e'ttE" L,,;_ _Q_06_t6_s:::·.Z9 :	.:

,_::. :

•.•-'--

Escancndo con CumScanner

BANCO DE LA NACION

RUC: 20100030595	26ABR2024 AHORROS H.tL - RETIRO TARJ. HULTIRED CUEHTA : 04-082-227046

DURAH RODRIGUEZ NOHEHY HILAGRO

S.ANTERIOR S/ **¥****** **6,850.42 RET.EFEC.   S/ mn*im**6,850.00

S.ACTUAL S/ * ***** * i*****O.12 S.OISPOHIBLES/ ****************0.12 COHIS.C/CTAS/ * ***0.00

ITF C/CTA S/ *****O.30 CTA.DOHICILIADA: ILAUE

0138745	1700	1290

136200101	15:08	CLIEtHL

Desde el 30.10.2023 las cora1S1ones y oportunidad de cobra par consulta Y reti ros de ahorros en Uentani l la y Agente Hultired ser6n nodificadas, a usted puede resolver su contrato en una Agencia del Banco.

Uerifique su dinero antes de retirarse de la uentanilla

f;-x-<il--\0 D£

.:,·•-"Js·- o,--::

/ ;;::- .. .t;.".

< ">' --

\.. 0. o,/

,?Q

'<°L

,  !:- •.!

ii

:.:,:.....-

- '

NohemyM. DuranRodrigue

DiRE:croRA(e)

f1 f1(

1;(;,	;"

MINI !

l

C(

TENiJJ:

•• ='wIu%quu!p"w''a'q'"t "'

I.: 40724436

.,,,f.l I	,,-t}i

b ">1- '1  .:..:/t/

--..,v1 -1	G·:\·Mfi.·

2/

#### PRONIE:D

F :)GR/,MA NACIO'IAI.

llf: \,R,\eSTRUC,URA"  JCATr,'A

DECLARACION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : (1052)	CORREO ELECTRONJCO : NOHEMIMILAGROS40@GMAIL.COM

PERIODO CODJGO LOCAL UBJCACJON DISTRITO

: 2024-1 MTO REGULAR

: 675380

: ROSARIO ALTO ANCOMARCA

:CAPAZ.O

TELEFONO CENTRO POBLADO PROVINCIA DEPARTAMENTO

: 946698781

: ROSARIO ALTO ANCOMARCA

: EL COLLAO

:PUNO

MONTO ASIGNADO:

S/. 6,850.00

ESTADO

TIPO DE FICHA OBSERVACION

:OBSERVADA

: GENERAL

FECHA DE VERIFICACJON : 02/09/2024 17:37

complelar EN EXPEDIENTE, ficha de declaracion de gaslos escaneado.

| ELEMENTO DE INTERVENCl6N | ACCION |  |  | ESPACIO |  |  |  |  |  | UNIDAD MEDIDA |  |  |  |  | CONCEPTO DEGASTO | NUMERO DERUC | RAZON SOCIAL | TIPO DOC |  |  |  | NUMERO DE DOCUMENTO | FECHA | IMPORTE (S/) | ADJ (PDF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 -u0 a; s | 0 2 i 8 } | 0 2 I i | i |  |  |  |  | 0"a 8 | 0< 0 | 0 ;j |  |  |  |  |  |  |  |  | l'! Q I | I iz :'i |  |  |  |  |
| MUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sardineles. lmplica trabajos en concreto simple y/o ladrillo altura maxima 0.30m. sobre el nivel de piso. | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs.: me salio mas economlco las muros , espero comprendan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jnstalacion del sardine! | 10425466351 | CATUNTA COAQUIRA DAVID | X |  |  |  | E001-5 | 05/06/2024 | 290.00 | SJ |
| SUBTOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.00 |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adquisici6n de sardine! 18 metros lineales | 20532836329 | COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. | X |  |  |  | B010-0029495 | 04/05/2024 | 200.00 | SI |
| SUBTOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | traslado del material | 10423018955 | MARINO CUCHO ANDRES | X |  |  |  | EB01-2 | 25/05/2024 | 310.00 | SI |
| SUBTOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.00 |  |

| EQUIPAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisici6n, reparaci6n, reposici6n y mantenimiento preventivo def equipamiento existente |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pagina 1 de 5

13/09/2024 15:25

■

PRONIE:D

PitOGRAMANA.Cl

DE: \fR;,!:SIRuClURAC XAT ,;.

| ELEMENTO DE INTERVENCION | ACCl◊N |  |  | ESPACIO |  |  |  |  |  | UNIDAD MEDIDA |  |  |  |  | CONCEPTO DE GASTO | NUMERO DE RUC | RAZON SOCIAL | TIPO DOC |  |  |  | NIJMERODE DOCUMENTO | FECHA | IMPORTE (Si) | ADJ (PDF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g g s Q |  |  | i |  |  |  |  |  |  | " |  |  | 8 ·3 > |  |  |  |  |  | 0 !? g | I z 0 |  |  |  |  |
| Obs.: mes alio mas carO el producto , espero comprendan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adquisicion de un Parlanle Cafini Mod CN-S2471FM-BT(D) | 20600650166 | REPRESENTACIONES SURSTAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMTADA | X |  |  |  | B00100006407 | 20/05/2024 | 650.00 | SI |
| SUBTOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650.00 |  |

| Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisici6n, reparaci6n, reposici6n y mantenimiento preventive del equipamiento existente | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obs.: la IE Necesitaba un candado nuevo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adquisicion de Candado Blosson y candado N° 40 | 10018558527 | MUCHO PAUCAR FILOMENA | X |  |  |  | EB01-101 | 20/05/2024 | 48.00 | SI |
| SUBTOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.00 |  |

| Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisici6n, reparaci6n, reposici6n y mantenimiento preventive del equipamiento existente |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obs.: la impresora estaba en mal funcionamiento, espero entiendan el mantenimiento adecuado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lnslalacion de tinta Y Reparacion de la lmpresora | 10771272687 | CHAMBILLA HUANCA BRUCE YERMAIN | X |  |  |  | E001-7 | 09/06/2024 | 122.00 | SI |
| SUBTOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.00 |  |

REJAS

Rejas para demarcaci6n y delimitaci6n. No inclu e estructuras para su anclaje.

X

X

X

Obs.: me salio mas economico de lo establecido, espero comprendan

MANODEOBRA

lnstalacion de 06 paneles

de malla olimpica,

10425466351 CATUNTA COAQUIRA

DAVID

X

E001-5

05/06/2024

600.00  SI

Pagina 2 de 5

13/09/2024 15:25

#### PRONIE::D

P OGRAMA NA.C!O'W.

Al .'I<

D \fRAESl"nUCTURA

| ELEMENTO DE INTERVENCl◊N | ACCl◊N |  |  | ESPACIO |  |  |  |  |  | UNIDAD MEDIDA |  |  |  |  | CONCEPTO DE GASTO | NlJMERO DE RUC | RAZON SOCIAL | TIPO DOC |  |  |  | NlJMERODE DOCUMENTO | FECHA | IMPORTE (S/) | ADJ (PDF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g z 0u 5 | g i 8 , |  | i |  |  |  |  |  | I |  |  | 0 0 , |  |  |  |  | i w C < |  |  | I l u I |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g- |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adquisicion de : PANELES CON MALLA OLIMP!CA 2"x2" x 3MTS x 2MTS | 10425466351 | CATUNTA COAQUIRA DAVID | X |  |  |  | EB01-1 | 04/06/2024 | 3,850.00 | SI |
| SUBTOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,850.00 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRASLADO DE 6 PANELES CON MALLA,3MX 2M Y 13 BOLSAS DE CEMENTOY OTROS DE LA PROVINCIA DE TARATA TACNA CON DESTINO AL CENTRO POBLADO ROSARIO ALTO ANCOMARCA ANCOMARCA PROVINCIA EL COLLAO PUNO | 10423018955 | MARINO CUCHO ANDRES | X |  |  |  | EB01-2 | 25/05/2024 | 180.00 | SI |
| SUBTOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.00 |  |

| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio d" transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento. | X I I I I I I I I X I I X I I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs.: me salio mas economico el transporte , llego sin ningun problema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TRASLADO DE 6 PANELES CON MALLA,3MX 2M Y 13 BOLSAS DE CEMENTO Y OTROS DE LA PROVINCIA DE TARATA TACNA CON DESTINO AL CENTRO POBLADO ROSARIO ALTO ANCOMARCA ANCOMARCA PROVINCIA EL COLLAO PUNO. | 10423018955 | MARINO CUCHO ANDRES | X |  |  |  | EB01-2 | 25/05/2024 | 600.00 | SI |
| SUBTOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |

Pagina 3 de 5

13/09/2024 15:25

#### PRONIE:D

p OGRAMA ,4C'O\AL

O!: FRA!:STRUC.URA: '.JCAT •'-

Total:

Monte Asignado: Saldo No utifizado:

5/. 6,850.00

5/. 6,850.00

5/. 0.00

Pagina 4 de 5

13/09/2024 15:25

'.

0

-

d6n

=

PRONIE:D

PROGRAMA t,l\c. ::lV.L

OE X RA!:ST«uC URAci:: ;::;,;-

,. .

Educa

-

.  ,,\,,..

.	.	.

,.ii:.	.

'

·,	: i;'

:."

.....

"-;;

Responsable de mantenimiento def local educativo.:-:-- =- •.

;'!.;J,

NOHEMY MILAGROS DURAN RODRIGUEZ DNI: 40380662

lntegrante de la comisi6nTJ€"inffaest ctura-,'paCiC{Sy medias educalivos LOURD\'5 YOHANA LIMACHI MAQUERA

l

DNI: 43265776

....:, :. .

,:::

lntegrante de la comisi6n de infraestructur"iPi, .dcf sy medias educativos

{S)t ;fa£  '?' i >

FLORA SOFIA COAQUIRA ZANGA DNI: 45369669

| DNI: | 40380662 I |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL REPRESENT ANTE: | NOHEMY MILAGROS DURAN RODRIGUEZ I |
| FECHA: | 01/09/2024 jHORA: I 20:36 I |

REGISTRADO POR:

IDNI:	40380662	INOMBRES y APELLIDOS:	NOHEMY MILAGROS DURAN RODRIGUEZ	IResp. Local I

Pagina 5 de 5

13/09/2024 15:25

25/5/24, 11:28	.:: Boleta de Venta Electronica - lmpresion ::.

,,_;;_;:-/	:&/1 ?i '=-''	1/

\\'\·· '",, 01mc10N ;:, *	lie.

..	·,  odriguez

!(  ::':	Jl; 2	"':	•• •	• • •· ... ,,'

1'1;(1

I

1

| MARINO CUCHO ANDRES BOLETA DE VENTA ELECTRONICA MZA. A LOTE. 03 ASC. JOSE A. QUINONES FRENTE A COMEDOR RUC: 10423018955 QUINONEZ EBOl-2 ALTO DE LA AUANZA - TACNA - TACNA |  |
| --- | --- |
| Fecha de Vencimiento Fecha de Emisi6n : 25/05/2024 Senor(es) . NOHEMY MILAGROS DURAN 'RODRIGUEZ DNI 40380662 Tipo de Moneda : SOLES Observaci6n . I.E.I. 1052 ROSARIO ALTO 'ANCOMARCA Cantidad Unidad Descripci6n Valor Descuento(*) Importe de ICBPER Medida Unitario(*) Venta(**) 1.00 UNIDAD TRASLADO DE 6 508.4746 0.00 600.000028 0.00 PANELES CON MALLA,3MX 2M Y 13 BOLSAS DE CEMENTO Y OTROS DE LA PROVINCTA DE TARATA TACNA CON DESTINO AL CENTRO POBLADO ROSARIO ALTO ANCOMARCA ANCOMARCA PROVINCIA EL COLLAO PUNO. Otros Cargos: S/0.00 Otros Tributos : S/0.00 ICBPER :I S/ 0.00I Importe Total : S/600.00 |  |
| SON: SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES (*) Sin impuestos. Op. Gravada :I 5/ 50!3.47 (**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada. Op.·I 5/ 0 00 Exonerada• • Op. Inafecta :I 5/ 0.00 ISC:! S/ 0.00 IGV: S/ 91.53 ICBPER : Sf 0.00 Otros cargos : 5/ 0.00 Otros Tributos : S/ 0.00 Monto deI: S/ O.OO Redondeo Importe Total:I S/ 600.00 |  |
|  | Esta es una representaci6n impresa de la Bo/eta de Venta Electr6nica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electr6nico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob. en Opciones sin C(ave SOL/ Consult de Vij{id z def CPE. - ' ,L. |

1

I

II

I

---

:

"f.-c

.:.

·

,

t

,1...

•;_/;;; .f?

I

L	·.'!.	'

ro\.\:/	,

DIR

-CC'.	'I-a	ECTORA (e)

  - .-/'t t"t

CJ  -.,J -	T

'6' I"	I)

I -

'f:::3r.,7.-;G1Jtif tl

·-i'¥1_ ;_:·'.-£".·:'::

6°}

/II

.-,;a:-

:,=. 1¥;0

·,.  --------	,..	, ,...

\= .a

MEIN

C/l>,:-::;:.

hltps;f/wwf'.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionboleta/emilir.do?action=imprimirCortffi. 'ai)'te&preventCache=	6

"

·'

1/1

Recibo por Honorarios Electr6nico RUC 10425466351

N° E001-5

Datos del Emisor

Nomores y Apelliaos

DAVID OATUNTA OOAQUIRA

Domicilio Fiscal

CAL.. 2.8. QI;_ A.G.QSl:QNRQ, 5/,N

TACNA-TARATA-TARATA

Telefono

E'mma d.e.Pago. Al Contado Datos.deL Clleh.te­

DNI

40380662

Nombres y Apellidos o Razon Social

NOHEMY MILAGROS DURAN RODRIGUEZ

Datos del Comprobante

Fccha de EmisiCn	Tipo d Mon1Jda

05/06/2024

DcscripciOn dnl Scrvicic

SOL

lnstalacion de 06 paneles de malla olimpica, construccion d·e sardine! 18 metros lineal·es

Incise

"A" del articulo 33 de la ley del lmpuesto a la Renta (I.R.)

Manto Total par Honoraries

R •- n.c.i_q1_1_ll!.%11_._i: ,.

Total Neto Recibido

5/ 1,159.00

/Q..Q.O.

5/ 1,159.00

SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES.

Esta es una representacI6n impresa del Recibo par Honoraries E001-5 generado desde el Sistema de la SUNAT.

·r rt

'o\':-'.-

(.i	····· •\...

\

DIR;;:.ION_@); Li	' ' ' '••·•·_......

Qr-<

/4

_..,	•i 3r,cjZ6

    - (  f"\\'-'/4

:;.,,;_  ·' .:.,,..,,,.

C.	my • Uicin Rodri1·-,,··

-  REcroRA le)  •  ·-

©

M{N

'

H • (.

l _

t,)b<(1(1

,1	i '

r	i	'tt'J}t,

BOLETA ELECTRONICA

RUC: 10425466351

EB01 - 1

DAVID

CATUNTA COAQUIRA DAVID

CAL. 28 DE AGOSTO S/N PRcNiE PLAZUELA BENEDICTO FRANCO

TARATA-TARATA-TACNA

Fecha de Emisi6n Senor (es)

DNI

Tipo de Moneda

04/06/2024

DURAN RODRIGUEZ, NOHEMY MILAGROS

40380662

SOLES

| [ Cantidad | IUnidad Medida | Icodigo | I Descripci6n | IValor Unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.00 | UNIDAD | 001 | PANELES CON MALLA OLIMPICA 2"x2" x 3MTS x 2MTS | 650.00 |

,,·

:,c..-,i:

.....

q_; ,-=>.

-

--­

. f	i

Zi

")

._(/	,;:,!/

· {Ef	c :· . )

n

Lie. Nohen;yM.DL;ranRcdrigusz

DIRECTORA {e)

Llt

..--· :;' l

/·'', ,;;

- '" :I.:.-

\\'•·•,\)))'i'

>'

/J,-/-1"'-J-6t -

"7):!,

'

;,yt

r

,"r

} 7-,d:)! ,-

"ri:liE TEaOBi:'lit= r

,~·;:t ,;°tj rAliiiulrii

(n

......--:- 6

---'

_v	gr:

r 	"- "-

\{.S 3 & or, {";\, °'>l;:ll

t	'-? =-:ti •\

Sub Total Ventas : 3,900.00 Descuentos: 0.00

Valor Venta: 3,900.00

IGV: 0.00

lmporte Total: 3,900.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES

)

Esta es una representaci6n impresa de la factura electr6nica	EB01 - 1

generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

\

. r

'\	\W,D lj SANTA FE S.A "·

¾

"-		\.ll DGB-		).I('/ : 20532836329 '<\\,\EB.Cl	E y MEZA NRO. 825 LIMA

\J . 'o 71_A VICTORIA

'\  ••	AE. 11 URB. SAN ISIDRO

AACNA-TACNA-TACNA

'Telef.:052-247086

\A

BOLETA ELECTRONICA B010-0029495

,.,.u

/05/2024	Hora:05:36:29 p, m 001195

ambre :IE	I 1052 ROSARIO ALTO ANCOMARCA

Oireccion ·:CAPASO - PUNO

\\\oneda :PEN-SOLES

V«1dedor :ROSMERY MAMANI

Condicion :CONTADO

-·---...  _

Descr;pcion

I  I	I

-	T-o-ta-1--

UCREAMENTo PORTLAND PUZOLANICO IP X 42.5 KG Y

| 4.20 | = | 8. 40 |
| --- | --- | --- |
| 4.20 | = | 12. 60 |
| 4.50 | = | ,9 00 |
| 4.50 | = | 9,00 |

ALAMB1R3E.0QNIIB1L6S	25.80 =	335.40 ALAMB2R.E00NKIIG08

CLAV3O.D0E0 3KG" C/C

LAV2O.D0E0 K2G" C/C

2.00 KG

rU/30 DE LUZ PVC 3/4 x 3M SEL NICOLL GRIS

1.00 UNO	4.60	=	4.60

Op .aravado

_	Op. Gravado

I.G.V-  T t	1

Importe	o a

-----------

S/ 321. 19

S/ 321. 19

S/ 57.81

TREsci£NT□S-SETENTA_Y_NUEVE-CON-□01100-s

OLES

S/ 379.00	·

-------- 1wtorizado a sar Enisor Electronico	©

(·/t,CJ)i\{),

I/..:. \:;::

II

\\ "'·:;:,._

Rmesefltacian Ini:iresa da la BOLETA ELECTROIIICA consulte en:111111.conercializadoragruposantafe.con

oo.....

Usuario: ROSHERY

Fecha JmPresion :04/05/24	Hora :05:36:29 P. a.

-,.,.._·L-:,,;;,

W,

•• µ , '

:-.a1u

Ila se aceptan canbios ni devoluciones Posterioresa las 24 horas de efectuada 18uenta. El Plaza naxiao Para el recojo de la oercaderiB en nuestros alnacenes es d 60 d

ias La enpresa no se responsa; l iza Posteriora dicha fee ha

PARA :Cliente

BOLETA ELECTR0NICA

RUC : 10018558527

E801 - 101

MUCHO PAUCAR FILOMENA

MUCHO PAUCAR FILOMENA

PZA. SAN JOSE PAB. J SECTOR 3 5 POR LA CALLE AYAVIRI

JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

Fecha de Emisi6n Senor (es)

SIN DOCUMENTO

Tipo de Moneda

20/05/2024

IEI ROSARIO ALTO ANCOMARCA CAPAZO

SOLES

- JZ

| [ Cantidad | jUnidad Medida Jcodigo |  | jDescripci6n | jValor Unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | UNIDAD | 127 | CANDADO BLOSSON # 59.32 2DK | 25.42 |
| 2.00 | UNIDAD | 134 | CANDADO#40 | 4.24 |

1 fto}u?\.

•:'_·, "l(7"'').

'q•Q.'

.}_ *' 1;

.s :z:

,

,,v-C),

,

UYl--; -,:•-:--ti,--

DIRECTORA (e)

L/t 65T,!,l--:/ii/

<

//

,11ttJ: '

;-,tf,;A·

(D

MINI 'TERl;t,l'Er6R

el

TEN TEGO R	R

, •• -• r·ci ij- ',:i,coiii1ii1i-a

r·"  ,,,.,.

. tL

"/S3G.JGG 9

J

<jf:.u<:Nf¢

v

SON: CUARENTA Y 01/100 SOLES

Sub Total Ventas: 33.90 Descuentos: 0.00

Valor Venta: 33.90

IGV: 6.11

lmporte Total: 40.01

Esta es una representaci6n impresa de la factura electr6nica	EB01 - 101

generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

VENTA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS, JUGUETES, UTILES ESCOLARES PRODUCTOS EN GENERAL DE TODAS LAS MARCAS

Direccion: Jr. San Jorge N" 260 Urb San Jose I Etapa - Juliaca Sucursal: Av. ayaviri N" 1054 Esq con Jr. San Jorge

E.I.R.l

SENOR (es):	DURAN RODRIGUEZ NOHEMY MILAGROS DOC:	 40380662

DIRECCION:	CAPAZO

GLOSA:	I.E.I. N°1052 ROSARIO ALTO ANCOMARCA- CAPAZO

(FECHA DE EMISION: 20/05/2024	l FECHA DE VENCIMIENTO:	20/05/2024

COND. PAGO : Contado

RUC N° 20600650166

BOLETA ELECTRONICA

B 001 00006407

ITM i CANTIDAD I	U.M.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL

11	1.0000! UNI	I PARLANTE CAFINI MOD.CN-S2471FM-BT(D)	650.001	650.00 j

| -- -.",;.-_IJ .... • .. | Son: SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES | TOTAL S/. I 650.00 |
| --- | --- | --- |
|  | Telefono-557273 Cel: 957800091 - 950095064 Email: Progress_perk_82@hotmall.com NOTA: UNA VEZ SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "Muchas Gracias por su compra" |  |
|  |  | CANCELADO |

ll

((

\\

·\"'&, 'l--

DIRECTORA (C)

"	, q cir4r1;;,

. ..._.,,._ ·,

'/ :j)	{, I (, o	'ff1::,,o

,	j	&

I	,

Ml	RIOR

T ·-n-'---'--,	R

\ii	ociqii/ra

436

.ii}

t

,

u;t,-'-_ /J ·,:&

, b'-t1q :/,

:;

.,

'

.::..

·

r ,0- .¥,

i. "&

V

u

###### "1nicio	Emisi6n de Recibo par Honorarios Electr6nico

CHAMBILLA HUANCA

BRUCE VERMAlN

JR. AREQUIPA NRO 747 PUNO -

PUNO-PUN-0

TELEFONO. -

R.U.C.

10771272687

RECIBO POR HONOR ARIOS ELECTRONICO

Nro: E001-7

Reclbi de LE.I i052 ROSARIO ALTO ANCOMARCA

ldentlf1cado con SIN DOCUMENTO Numero -

Oomicilio del Usuario: -

Forma de Pago: AL CONTADO

la suma de CIENTO VEINTIDOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SEHVICIO . MANTENIMIENTO Y CAMBIO D

T!NTASIMPRESORA BP.OTHER DCP T 310

Observaci6n -

lnclso 'A DEL ARTICULO 33 DE LA LEYDEL lMPUESTO A LA

REN1

Fecha de emision 09 de Junlo del 202--1

Total por HonoraTios

i22.00

Retencion (8 o/a) IR

Total Neto Recibido

.0 OOJ

122 00

SOLES

D2scarQi.!f  .-:i,

r,_si:..argar r.r,

i'\,,.,,r..JIO PD;:

:j	I

••

-dfj7-··

.......

'r·i  : •;,.

,llp. ",;;:i-7'•,,0,•,y,•,,,.,/..:.0,f7,1,		'	 zQ-r'---- ·r..;5.3f,%- f7,

',;;,,,-' ,,,.,,,.,.	MINI	T'l	i	' I

fl	--	:f-t 't.'- \ •·.... .	a	· ·	·	)

;:•·..: IJi;l) E)q Li' h	•• --.... ....

jf{	/4. , (O':;, TENSra.;TE N •i-•-!. .{ \.t.

t,;,i.

\,,, r" .!];11.::mrr .fl --c...:i	•	0 emy lvl.D_uranRodriguez

. -fc·c·.	,•••	4,

10	--	••••

"c.• •-,;,

,\1i-G-·-7°

0/REC I ORA (e)

..	-..	5• • t• m2	...··1i'ii	"I

·-, ;.t\. "

·  .. ·	'1436	•

## PRONIE=D

P'<.OGR,\MAN CC\Al.	lI

O!:: '\FR,\::SrRUC'URA j'.;AJ .'•.

...--..■. ••

Mlnisterlo

deEducad6n

PANEL DE CULMINACION DE ACCIONES

NOMBRE OE LA I.E. : [10521	CORREO ELECTRONICO : NOHEMIMILAGROS40Q@GMAIL.COM

PERIOOO COOIGO LOCAL UBICACION OISTRITO

: 2024-1 MTO REGULAR

: 675380

: ROSARIO ALTO ANCOMARCA

: CAPAZ.O

TELEFONO CENTRO POBLADO PROVINCIA OEPARTAMENTO

: 946698781

: ROSARIO ALTO ANCOMARCA

:ELCOLLAO

:PUNO

MONTO ASIGNADO:

S/. 6,850.00

ESTAOO

TIPO OE FICHA

: VERIFICADA

: GENERAL

FECHA DE RECEPCION  : 2024-07-22

I ;";';

z

-0

'"

0

0

u,

0

ut-

>

ix:

ix:

w

w

-w

i5

uz

ix:

0

0

:i:

5a

;;;

i3

0u

Gi

er

0

"'

0

"'

'"

:z

:;

<(

'"

0.

:z

:'i

5

i3

:,

"'

"'

iwx:

:;;

0u

>-

i3

w

0

i'=

0

u

"'

<(

ix:

t-

0:

0

"w'

..,

:::;

z

-:,

u

er

iii

0

u

0

"'

:l!

z

a:

t-

1iS

w

"<D'

g

Cl

0

0:

tw-

0

:;;

:;;

wt-

MUROS

Sardineles. lmplica trabajos en concrete simple y/o ladrillo altura maxima 0.30m. sabre el nivel

de piso.	I

I X I

X

X

w

:;;

u

0

:<,

0

0

0

er

:<::;

:x,

<

"w'

UNIDAD DE MEOIDA

ESPACIO

ACCION

ELEMENTO DE INTERVENCION

ETAPA: Antes

Se ve sin rejillas de seguridad

r:

\;;

Se muestra ya concluido el muro

Se realiza los trabajos de cercado con paneles con malla olimpica

se observa antes de la colocaci6n de sardineles

| EQUIPAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisici6n, reparaci6n, reposici6n y X X X mantenimiento preventive del equipamiento existente |  |

Pagina 1 de 4

23107/2024 16:37

## PRONIE:D

pqQGR:,MA1 r.CC\Al.

OE, R:..£SIRUC"URAEOJ::;..1 .:..

rt-,1.1.

Mlnlsterlo

de Educaci6n

.

| ELEMENTO DE INTERVENCION | ACCION |  |  | ESPACIO |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ,; <J) z -0 0 in 5 0 0 < | 0> F <..) w a: 0:: 0u ,; z :<; | 0> Fz >w w 0:: a. ,; z :<; | 5 ::, < | 0"' <..) i5 'i: 0"' 0 5 0w:: "' | 0:: 0 fil ::;; 0 <..) >- <z 0 0u | "w' a: :<::; :x::, < | 0> ;:: ,"0_:: "z' ':i; 0 < | "w' 0:: 0 ,ii_: w X w | "<( "z ::, | <-'( gCD CJ | i-l' i z :::; 0 ,a_: w ::; | 0 0 :<:, <..) 0,_ 0:: w :; | 0 <..) ,a::i, u 0,_ 0:: w :; |

Compra Del Parlante

Compra de los Candados

Los candados Ya se encuentran en la IE

Traslado del Parlante

Los candados Ya se Encuentran en Funcionamiento de Seguridad en la IE

El parlante se encuentra ya En correclo funcionamiento en la IE

Compra de tinta para la impresora

Se muestra la recepcion de la imoresora a Mantenimiento

REJAS

Pagina 2 de 4

23/07/2024 16:37

' -	.

PRONIE:D

P OGR!,MA1,1,c•C\Al.

ACCION

ESPACIO

UNIDAD DE MEDIDA

,_;

Cl)

w

'i;

Cl)

0

;:::

::,

w

0::

:::;

::,

0::

0

::,

w

::,

w

01:: \fR srnuc·uRAuiJ:;,1·:;

..,,..-,■

Mlnist.erlo

MEducaddn

| ELEMENTO DE INTERVENCION | Cl) ,!:_ 0 >' z <) u ;;; 5 0 0 <( | 0> F u w 0:: 0:: 0u ,_; z <( ::, | 0> Fz w > a: a. ,_; z <( ::, | :5 <( | 0u l " 0u 5 a: w Cl) | 0:: 0 @ ::, u >- u 0u | "' < x < | 0> <( 0:: t- Czl) ';i! 0 <( | "w' 0a: t- X w | 0< 0z | .., .i'..l,i 0 (!) | z :::; 0... 0:: ::, | 0 < u 0 a: tw- ::, | 0u ,:i:ii, u 0... 0:: w ::, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejas para demarcacion y delimitacion. No incluye estructuras para su anclaje. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

ETAPA: Antes

ETAPA: Durante

ETAPA: Despues

antes de colocamiento de sardlneles

se observa la colocacion final de las rejas

se observa el colocamienlo de la malla olimpica

I

I

I X I

I X I

I

I

I

I

I

I

I X I

Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.

TRANSPORTE

Se observa el trabajo final

se obseerva la llegada de los paneles deportivos

se observa la partida de los paneles deportivos rumba a la IE

Pagina 3 de 4

23/07/2024 16:37

Mlnlster1o deEducad6n

"II

PRONIE:D	o•..

P'(OGR,'./11.A r-:,c 0',;\J.

D!:: \Ffv\.£SlRUC'U'!A::.JJC. 1\,;

"I (lf',,'\'(e)-u,,guez

f!Je2

e)

Responsable de mantenimiento def local educative NOHEMY MILAGROS DURAN RODRIGUEZ

DNI: 40380662

lntegrante de la comfrl7n d_e i?fraes ctuia;'i,\' cios y medias educativos

7

oURQES YOHANA LIMACHI MAQUERA DNI: 43265776

lntegrarife de la COmisi6n de intrci StriJdura, espacios y medios educativos

FLORA SOFIA COAQUIRA ZANGA

ON!: 45369669

...

rr._

):--( •:•

40380662

NOHEMY MILAGROS DURAN RODRIGUEZ

08/07/2024

HORA:

17:21

FECHA:

NOMBRE DEL REPRESENT ANTE:

DNI:

REGISTRADO POR:

IDNI:	I 40380662	INOMBRES y APELLIDOS:	NOHEMY MILAGROS DURAN RODRIGUEZ

I  Resp. LocalI

APROBADO POR:

| DNI: | 44445502 | NOMBRES Y APELLIDOS: | RENAN MAMANI ARPASI |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | VERIFICADA | FECHA DE APROBACION: | 2024-07-22 |

Pagina4 de 4

23/07/2024 16:37

CONSTANCIA

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - 2024

De cumplimiento con la Resolucion MINISTERIAL N 004-2023-MINEDU que a prueba la Norma Tecnica Disposiciones para la ejecucion de programa de mantenimiento para el aiio 2024-1

0

TOTAL BIENES

La lnstitucion Educativa INCIAL N  1052 ROSARIO ALTO ANCOMARCA codigo modular 1610187- codigo de local 675380 del distrito CAPASO, provincia El Collao Departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-1 sea ejecutado en la accion de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizo la siguente adquisicion:

| 01 | 20/05/2024 | PARLANTES CAFINI | UNIDAD |  | CAFINI | CN | S2471FM-BT | 5/0 | NEGRO | NUEVO | AULA | 650.00 | 650.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

la misma que seran registrados en el modulo MODULO PATRIMONIO - SISTEMA INTEGRADI DE GESTION ADMINISTRATIVA - (SIGA) CENTRO DE COSTO CETPRO !LAVE, en el presente aiio 2024.

IIave, 31de julio del 2024

, •

...

/..

<Ja;; c/10Yun • qui

-·-·-·-

..'

NICO PATRI "J NIO UGEL-El C0LLAO