INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1594 CALLACHOCO

UGEL EL COLLAO – PILCUYO

Cod Modular N° 1746320

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y  Ayacucho”

Callachoco, 10 de Marzo del 2025.

OFICIO N° 007– 2024-ME-DREP/ UGELEC-EC /IEI.1594-C.

A LA 			: SRA. DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO ILAVE

NORKA BELINDA CCORI TORO

AREA 		: GESTION INSTITUCIONAL

DE 			: Profesora: Libia Veronica ESCARCENA CHACOLLA

ASUNTO	: REMITO INFORME SOBRE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA IEI. N° 1594 CALLACHOCO..

=============================================================================

Mediante la presente, tengo el grato honor de dirigirme a Ud. Para saludarlo muy cordialmente por parte de la Dirección de la I.E.I. N° 1594 CALLACHOCO, del Distrito de Pilcuyo y provincia del Collao, al mismo tiempo remito el INFORME SOBRE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA IEI. N° 1594 CALLACHOCO..

.

Es propicio expresar mi estima personal y consideraciones más distinguidas.

Atentamente:

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1594 CALLACHOCO

UGEL EL COLLAO – PILCUYO

Cod Modular N° 1746320

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y  Ayacucho”

INFORME Nª 003-1594—UGEL-EC/I-ME

A LA	: Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO.

DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

DE LA	: Prof. LIBIA VERONICA ESCARCENA CHACOLLA DIRECTORA (E) DE LA IEI Nº 1594 CALLACHOCO

ASUNTO	: INFORME SOBRE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA IEI. N° 1594 CALLACHOCO.

FECHA	: Ilave, 10 de Marzo del 2024.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Es grato dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle el alcance del informe SOBRE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA IEI. N° 1594 CALLACHOCO, de acuerdo al siguiente detalle.

PRIMERO: En las instalaciones de la Institución Educativa Inicial Nº 1594 CALLACHOCO  del día Lunes 03 de Febrero del presente año, se da inicio a la ENTREGA DE TERRENO para la ejecución de la obra, del Proyecto de Inversión Pública denominado: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 1594 CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO con CUI N° 2451476. La ubicación del proyecto será en la I.E.P. N° 70378 de Callachoco cuyas colindancias son: por el Norte con la carretera Pilcuyo-Chasqui, por el Sur propiedad del MINEDU I.E.P. N° 70378 Callachoco, por el Este propiedad MINEDU I.E.P. N° 70378 Callachoco, por el Oeste con la propiedad del Sr. Lino Quenta Ticona, adecuadamente saneado y verificado por los representantes del organismo que recibe el terreno.

SEGUNDO: De esta manera se da INICIO DE OBRA para lo cual se realiza un informe general de los aspectos relacionados con la obra por parte de los ejecutores, el cual tiene como meta MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 1594 CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO. Con un presupuesto total de S/. 1'434,185.31 (un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento ochenta y cinco con 31/100 nuevos soles), y un plazo de ejecución de 120 días calendarios, justificado con el Expediente Técnico respectivo, aprobado mediante Resolución Gerencial N° 065-2024-MPCI/GI., de fecha 13 de noviembre del 2024.

TERCERO: Asimismo la ejecución esta en proceso de  construcción para la cual se adjunta las evidencias correspondientes como los documentos solicitados a los responsables de dicha ejecución como: planos, resolución de aprobación del expediente técnico,  fotos y otros.

Es todo en cuanto puedo informar en honor a la verdad.